Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta la fecha, se ha desarrollado la mayor parte del MVP funcional del sistema TeLoCambio, que corresponde a una plataforma web para la gestión de comunidades cerradas donde los residentes pueden intercambiar productos o servicios (trueques). Se completó el módulo de autenticación (login/registro) con JWT y validación de usuarios a través del padrón comunitario. También se implementó el módulo de comunidades y moderadores, que permite al administrador crear comunidades, asignar moderadores y mantener la estructura multi-tenant (cada usuario solo puede acceder a su comunidad). El flujo completo de registro de residentes desde el padrón está implementado, junto con las validaciones de roles, permisos y alcance por comunidad. Además, se integró Supabase como base de datos en la nube (PostgreSQL) y se configuró el entorno Django REST Framework (backend) y React + Vite (frontend). Actualmente, se encuentra operativo el inicio de sesión, el registro de nuevos usuarios, la gestión del padrón y comunidades, y el rol de moderador con su respectiva lógica de permisos. En esta fase se prepara el módulo de intercambios (ofertas/trueques), que será parte de este y el siguiente sprint. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general sigue siendo desarrollar una App funcional del sistema TeLoCambio, enfocado en la gestión comunitaria, validación de usuarios y flujo básico de trueques. Los objetivos específicos logrados a la fecha son: - Implementar autenticación y registro con validación de padrón. - Desarrollar gestión de comunidades y moderadores. - Asegurar separación multi-tenant entre comunidades. - Implementar un panel para residentes y moderadores. No se han modificado los objetivos iniciales, pero se ajustó el orden de implementación priorizando seguridad, autenticación y estructura de comunidades antes del marketplace. |
| Metodología | Se mantiene la metodología ágil basada en Sprints semanales (Scrum adaptado). Ajuste: se priorizó la implementación vertical (login → padrón → comunidades) para obtener un MVP funcional más rápido, dejando el módulo de publicaciones y trueques para la segunda iteración. Se utilizo la herramienta de Project mediante una Carta Gantt, y reuniones semanales de seguimiento entre los miembros del equipo (Backend: Rodrigo Barra, Frontend: Octavio Quezada, QA: Paul López). |
| Evidencias de avance | - Capturas y demo funcional del login, registro y gestión del padrón. - Base de datos Supabase con estructuras actualizadas. - Código del backend (Django REST Framework) y frontend (React + TypeScript) en repositorios GitHub. - Video corto o demo interactiva que muestra flujo completo de autenticación y roles. Justificación: Estas evidencias demuestran que el proyecto se encuentra en fase de consolidación de la App con módulos completos y operativos, evidenciando avance real y aplicación correcta de los principios de arquitectura desacoplada, autenticación segura y manejo de datos relacional. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C1: Desarrollar soluciones de software seguras | Implementar autenticación JWT y validación por padrón | Django REST Framework, Supabase, Postman | 2 semanas | Paul López | Dificultad inicial en sincronizar claims JWT | ✅ Completado | Sin ajustes |
| C2: Gestionar bases de datos y entidades | Diseñar y normalizar base de datos en Supabase | Supabase, dbdiagram.io | 2 semanas y tiempo extra si se necesitan ajustes | Rodrigo Barra | Se reorganizaron relaciones entre tablas tras revisión | ✅ Completado | Ajuste en FK comunidad_id |
| C3: Desarrollar frontends funcionales | Crear formularios de registro/login y panel del moderador | React + Vite | Todo el proyecto | Octavio Quezada | Integración inicial lenta con API | 🔄 En curso | Ajuste menor de endpoints |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitadores: - Buena comunicación del equipo y definición de roles claros. - Base de datos centralizada en Supabase accesible por todos. - Uso de metodologías ágiles y herramientas colaborativas. Dificultadores: - Ajustes frecuentes en la estructura de base de datos por nuevas relaciones. - Tiempo limitado para pruebas integradas. - Algunas diferencias de versiones entre librerías del frontend y backend. Acciones tomadas: - Documentación actualizada en cada sprint. - Sincronización de endpoints y DTOs. - Uso de entornos virtuales y dependencias versionadas (requirements.txt / package.json).

Actividades ajustadas o eliminadas: Se ajustó el orden de desarrollo: - El módulo de publicaciones se retrasó para priorizar login, padrón y comunidades. - No se eliminaron actividades, solo se reorganizó la secuencia para lograr un MVP funcional antes de incluir el marketplace. Justificación: Este cambio permitió mostrar resultados tangibles más rápido y asegurar la base lógica del sistema antes de integrar el flujo de ofertas/intercambios.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La actividad “Desarrollo del módulo de intercambios/ofertas” aún no se inicia debido a que depende directamente del flujo de publicaciones. Estrategia: Se planificó iniciar este módulo en el próximo sprint, utilizando la estructura ya validada del backend para extenderla con relaciones hacia intercambio y estado_intercambio. Con esto no se compromete el avance general, ya que la base de autenticación, comunidades y padrón ya está completamente funcional.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.