|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Nos costó cumplir con todas las actividades según lo planificado. En el primer sprint, por ejemplo, no alcanzamos a terminar la funcionalidad de recuperar contraseña dentro del plazo definido. Esto se debió principalmente a falta de tiempo y a que no teníamos del todo claro cómo implementarlo técnicamente. Aun así, el equipo logró avanzar en otros puntos importantes del desarrollo.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Hemos tratado de mejorar la coordinación dentro del grupo y organizar mejor los tiempos de trabajo. También hemos aprendido a anticipar posibles problemas técnicos o externos, como los cortes de luz o fallas en los equipos. Para evitar atrasos, planeamos apoyarnos más entre los integrantes cuando alguien no puede avanzar o tiene dificultades técnicas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que mi trabajo ha sido positivo y constante. He contribuido con ideas para la arquitectura, la diagramación, el frontend y también con propuestas de mejora. Además, me he involucrado en la prueba del sistema. Para mejorar, podría organizar mejor mis tiempos y documentar con más detalle los aportes que realizo, para dejar un mejor registro del progreso.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? En general, siento que vamos bien encaminados. Sin embargo, a veces no queda del todo claro qué es lo que el profesor espera ver o evaluar en cada entrega. Me gustaría saber qué aspectos valoran más en la presentación ante la comisión, para prepararnos mejor y orientar el trabajo en esa dirección.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, creemos que es necesario redistribuir algunas tareas, ya que el proyecto abarca muchas áreas. No todo se centra en programar; también hay documentación, pruebas y presentación, que requieren tiempo y dedicación. Es importante que todos asumamos una parte equilibrada de esas responsabilidades.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido muy bueno. Todos estamos comprometidos y colaboramos activamente, lo que hace que el ambiente sea positivo. Nos entendemos bien porque ya hemos trabajado juntos en otros proyectos durante la carrera. Como punto a mejorar, podríamos ser más detallistas al documentar y registrar el avance, para mantener todo más ordenado y claro.